# Minuta de Reunión

## Proyecto

Campus Digital Companion (CDC)

### Fecha

Martes 23 de junio de 2026.

### Hora

10:00 PM

### Lugar/Modalidad

Virtual a través de Google Meet

### Tipo de Reunión

Reunión de inicio de la Fase 2 — Coordinación acerca de Trazabilidad

# Participantes

- Aarón Burac – LIDER

- Sergio Villarreal

- Carver Sobers

- Daniel Bravo – Ausente

# Objetivo

- Dar inicio formal a la Fase 2 del proyecto CDC desde la perspectiva del Equipo 6 (Trazabilidad).

- Explicar el uso de la plantilla Excel de trazabilidad.

- Asignar los temas y equipos a supervisar a cada integrante.

- Coordinar las responsabilidades y resolver dudas sobre el trabajo a realizar.

# Temas Tratados

## 1. Explicación de la Fase 2 y el rol de Trazabilidad

- Aarón explicó al equipo en qué consiste la Fase 2 del proyecto y cuál es la función específica del Equipo 6. Se aclaró que el equipo no genera sus propios requisitos, casos de uso o historias de usuario, sino que su trabajo es cruzar y verificar la consistencia de los artefactos producidos por los demás equipos a través de una matriz de trazabilidad.

## 2. Revisión de la plantilla Excel de Trazabilidad

- Se presentó y explicó la plantilla en Excel diseñada para la Fase 2. Se detalló su estructura, que incluye:

- -Matriz principal: conecta Objetivo → Requisito → Caso de Uso → Historia de Usuario → Backlog/Issue con su estado.

- -Matriz de Hallazgos: para registrar problemas detectados (huérfanos, duplicados, inconsistencias, vacíos).

- -Checklist semanal y Semáforo de Trazabilidad: se completarán a medida que lleguen los artefactos de los demás equipos.

## 3. Asignación de temas por integrante

- Se definió la división de responsabilidades por eslabón de la cadena de trazabilidad. Cada integrante activo será el punto de contacto con uno o dos equipos productores:

| Integrante | Eslabón / Tema asignado | Equipo(s) que vigila |
| --- | --- | --- |
| Aarón Burac | Requisitos IEEE | Equipo 5 |
| Daniel Bravo | Casos de Uso | Equipos 1 y 2 |
| Carver Sobers | Planificación | Equipo 7 |
| Sergio Villarreal | Historias de Usuario | Equipos 3 y 4 |

## 4. Resolución de Dudas

- Se resolvieron dudas del equipo respecto al flujo de trabajo, cómo deben llegar los artefactos de los demás equipos y cómo registrar los hallazgos en la plantilla.

### Conclusiones/Acuerdos

- -Todos los miembros presentes comprendieron el alcance de la Fase 2 y el trabajo específico del Equipo 6.

- -Se acordó la división de tareas por eslabón de la cadena (ver tabla de asignación arriba).

- -Cada integrante debe estar pendiente de los artefactos que produzcan los equipos bajo su supervisión para comenzar a llenar la plantilla.

- -Se coordinará con el Equipo 8 (Auditoría/Gobernanza) y el Equipo 7 (Planificación) según avance la fase.

- -Daniel Bravo, al no haber asistido, deberá ser informado de los acuerdos y su asignación (Casos de Uso / Equipos 1 y 2).

# Accionables

| Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| - Revisar y familiarizarse con la plantilla Excel de trazabilidad | Todos | 23-6-2026 |
| - Supervisar artefactos del Equipo 5 (Requisitos IEEE) | Aarón Burac | Inicio de Fase 2 |
| - Supervisar artefactos de los Equipos 1 y 2 (Casos de Uso) | Daniel Bravo | Inicio de Fase 2 |
| - Supervisar artefactos del Equipo 7 (Planificación) | Carver Sobers | Inicio de Fase 2 |
| - Supervisar artefactos de los Equipos 3 y 4 (Historias de Usuario) | Sergio Villarreal | Inicio de Fase 2 |
| - Informar a Daniel Bravo sobre los acuerdos y su asignación | Aarón Burac | 23-6-2026 |

Próxima reunión:

Por definir según avance de los demás equipos.

Fin de la minuta