# Product Backlog v0.4

Estado: Activo

Versión: 0.4

Última actualización conocida: Marzo 2024

| ID | Tipo | Elemento | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-001 | Historia | Como estudiante quiero registrar tareas para organizar mis actividades académicas. | Alta | Implementado |
| PB-002 | Historia | Como estudiante quiero editar tareas existentes. | Alta | Implementado |
| PB-003 | Historia | Como estudiante quiero marcar tareas completadas. | Alta | Implementado |
| PB-004 | Historia | Como estudiante quiero consultar eventos académicos. | Media | Implementado |
| PB-005 | Historia | Como estudiante quiero recibir notificaciones. | Alta | Implementado |
| PB-006 | Historia | Como estudiante quiero actualizar mi fotografía de perfil. | Baja | Implementado |
| PB-007 | Mejora | Mejorar experiencia móvil. | Alta | Pendiente |
| PB-008 | Mejora | Mejorar interfaz de usuario. | Media | Pendiente |
| PB-009 | Integración | Integración con Google Calendar. | Alta | Pendiente |
| PB-010 | Integración | Integración con Moodle. | Alta | Pendiente |
| PB-011 | Idea | Inteligencia Artificial. | Media | Evaluación |
| PB-012 | Idea | Dashboard académico. | Media | Evaluación |
| PB-013 | Idea | Mentorías estudiantiles. | Baja | Evaluación |
| PB-014 | Idea | Espacios colaborativos para proyectos. | Baja | Evaluación |
| PB-015 | Historia | Como estudiante quiero configurar mis notificaciones. | Media | Pendiente |
| PB-016 | Historia | Como estudiante quiero visualizar actividades en un calendario. | Media | Pendiente |
| PB-017 | Épica | Transformación Digital CDC 2025. | Alta | Planeación |
| PB-018 | Tarea Técnica | Revisar rendimiento durante matrícula. | Media | Pendiente |
| PB-019 | Tarea Técnica | Revisar registros duplicados. | Alta | Pendiente |
| PB-020 | Mejora | Incrementar adopción estudiantil. | Alta | Pendiente |

# Observaciones Registradas

## O-01

No se dispone de criterios de aceptación para varios elementos implementados.

## O-02

Algunos elementos no poseen requisitos asociados identificados.

## O-03

Existen iniciativas registradas que aún no cuentan con análisis de viabilidad.

## O-04

No se identifican dependencias documentadas entre elementos del backlog.

## O-05

No existe una estrategia formal de priorización.

# Pendientes de Revisión

- Google Calendar

- Moodle

- Personalización de notificaciones

- Dashboard académico

- Inteligencia Artificial

# Comentarios

Parte del backlog fue construido utilizando información proveniente de reuniones, solicitudes informales y comentarios de usuarios.

No todos los elementos han sido validados formalmente.

Fin del Documento