# Known Problems Register

## Campus Digital Companion (CDC)

Versión: 0.4

Estado: Activo

Última actualización conocida: Marzo 2024

# Introducción

Este documento consolida problemas conocidos reportados durante la ejecución del programa piloto de Campus Digital Companion.

La información proviene de:

- Reportes de usuarios.

- Equipo de soporte.

- Reuniones de seguimiento.

- Revisiones internas.

No todos los problemas han sido analizados o priorizados formalmente.

# KP-01

## Baja adopción estudiantil

### Descripción

El porcentaje de estudiantes que utiliza activamente la aplicación es inferior a lo esperado.

### Impacto

Alto

### Estado

Abierto

### Observaciones

No existe análisis formal de causas.

# KP-02

## Notificaciones con baja interacción

### Descripción

Los usuarios reportan que las notificaciones no aportan suficiente valor.

### Impacto

Medio

### Estado

Abierto

### Observaciones

No existen criterios documentados para determinar relevancia de notificaciones.

# KP-03

## Funcionalidad de eventos poco utilizada

### Descripción

La mayoría de estudiantes no consulta regularmente la sección de eventos.

### Impacto

Medio

### Estado

Abierto

### Observaciones

No se dispone de métricas detalladas.

# KP-04

## Solicitudes recurrentes de integración con Google Calendar

### Descripción

La funcionalidad ha sido solicitada en distintas oportunidades por estudiantes.

### Impacto

Alto

### Estado

Pendiente evaluación

### Observaciones

No existe decisión formal documentada.

# KP-05

## Requisitos incompletos

### Descripción

Se identifican funcionalidades implementadas sin evidencia clara de requisitos asociados.

### Impacto

Alto

### Estado

Abierto

### Observaciones

Se recomienda revisión documental.

# KP-06

## Ausencia de criterios de aceptación documentados

### Descripción

No se encontraron criterios de aceptación para algunas funcionalidades implementadas.

### Impacto

Alto

### Estado

Abierto

### Observaciones

Dificulta validación funcional.

# KP-07

## Problemas de trazabilidad

### Descripción

No existe evidencia consistente que relacione:

- objetivos,

- requisitos,

- funcionalidades,

- decisiones implementadas.

### Impacto

Alto

### Estado

Abierto

### Observaciones

Se dificulta análisis de impacto ante cambios.

# KP-08

## Stakeholders incompletos

### Descripción

Los documentos revisados presentan listas distintas de actores involucrados.

### Impacto

Medio

### Estado

Abierto

### Observaciones

Se requiere validación.

# KP-09

## Documentación inconsistente

### Descripción

Se identifican diferencias entre:

- Visión.

- Requisitos.

- Minutas.

- Backlog.

### Impacto

Alto

### Estado

Abierto

# KP-10

## Dependencia de conocimiento tácito

### Descripción

Algunas decisiones del proyecto no se encuentran documentadas.

### Impacto

Alto

### Estado

Abierto

### Observaciones

Parte del conocimiento permanece únicamente en miembros del equipo original.

# KP-11

## Experiencia móvil mejorable

### Descripción

Se reportan dificultades de uso desde dispositivos móviles.

### Impacto

Medio

### Estado

Pendiente análisis

# KP-12

## Falta de propuesta de valor diferenciadora

### Descripción

No se identifica claramente qué diferencia a CDC de otras aplicaciones similares.

### Impacto

Alto

### Estado

Abierto

### Fuente

Reunión Estratégica 08/06/2024

# Resumen Ejecutivo

## Problemas críticos

- KP-01 Baja adopción.

- KP-05 Requisitos incompletos.

- KP-06 Ausencia de criterios de aceptación.

- KP-07 Problemas de trazabilidad.

- KP-09 Documentación inconsistente.

- KP-10 Dependencia de conocimiento tácito.

- KP-12 Falta de diferenciación del producto.

Fin del Documento