# Minuta de Reunión

## Proyecto

Campus Digital Companion (CDC)

### Fecha

Martes 16 de Junio del 2026

### Hora

01:00 PM – 03:00 PM

### Lugar/Modalidad

Virtual

### Tipo de Reunión

- Reunión inicial de organización e instalación del equipo

# Participantes

- Miguel Man

- Alejandra Gonzalez

- Roberto Castillo

- Karen Sánchez

- Laura Castillo

- Francisco Díaz

- Greisy Coronado

# Objetivo

Establecer las tareas que le corresponden a los grupos.

# Temas Tratados

## 1. Establecimiento de la modalidad del trabajo

Se discutió como se estaría distribuyendo el trabajo entre los grupos y como nos separaremos el trabajo que nos tocó.

Observaciones:

- Los lideres del grupo 1 y 2 decidieron que parte haría cada grupo.

- Las tareas de nuestro grupo serian divididas en 3 tipos: los que buscan los actores, los que realizan los casos de uso y los que realizaran el diagrama de caso de uso.

### Acuerdo

- El grupo 1 se encargará de la documentación.

- El grupo 2 se encargará del diagrama de caso de uso.

- Los integrantes Laura y Greacy, se encargarían de buscar los actores.

- Los integrantes Karen y Roberto, se encargarían de realizar los casos de uso.

- Los integrantes Miguel y Francisco, se encargarían de generar el diagrama de caso de uso.

# Accionables

| Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Especificaciones por caso de uno | Grupo 1 | 26 de Junio del 2026 |
| Diagrama de casos de uso | Grupo 2 | 19 de Junio del 2026 |
| Búsqueda de actores | Laura Castillo y Greisy Coronado | 17 de Junio del 2026 |
| Definición de casos de uso | Karen Sánchez y Roberto Castillo | 18 de Junio del 2026 |
| Realización del diagrama | Miguel Man y Francisco Díaz | 19 de Junio del 2026 |

Próxima reunión:

Sábado 27 de Junio de 2026: 05:00 PM – 6:00 PM

Fin de la minuta