# Minuta de Reunión

## Proyecto

Campus Digital Companion (CDC)

### Fecha

6 de julio de 2026

### Hora

3:00 PM – 3:20 PM

### Lugar/Modalidad

Cafetería del edificio/Presencial

### Tipo de Reunión

Reunión para la organización, explicación y trabajo de la Fase 3

# Participantes

- Elizabeth Archibold (Líder)

- Jorge Valderrama

- Rolando Barría

- Javier Acuña

- Diego Sanjur

- Rafael Rivera

# Objetivo

Explicar detalladamente la Fase 3 para todos los integrantes del grupo, resolver dudas y distribuir el trabajo entre los participantes.

# Temas Tratados

## 1. Explicación de la Fase 3

Al principio de la reunión la líder explicó la Fase 3 para todo el grupo. Debido a que esta fase es distinta a las demás, la explicación fue un poco larga. Además. Algunos integrantes faltaron el día de la explicación de esta fase por la profesora, por lo que se alargó un poco más la reunión de lo estimado (de 10 min a 20 min).

## 2. División de tareas

Se leyó en voz alta las partes relevantes del documento con las indicaciones y se resolvieron dudas en el momento. También se seccionó el trabajo y las preguntas finales de presentación de forma equitativa para cada participante. Además, se estableció un documento en la nube (Google Docs) para trabajar la plantilla en conjunto.

Observaciones:

- Los participantes estuvieron de acuerdo con sus tareas asignadas

- Aunque se dividieron las preguntas finales para la exposición, se recalcó que todos debían leer las respuestas redactadas por los compañeros para estar listos en caso de que alguno no pueda responder o quiera añadir algo extra.

- Se recalcó de forma explícita que se debía usar la matriz de trazabilidad creada por el Grupo 6 para redactar las modificaciones al proyecto.

### Acuerdo

Las tareas se dividieron de la siguiente manera:

- Jorge Valderrama: Backlog del punto 2 (Impacto sobre el proyecto), preguntas 1 y 2 de presentación.

- Elizabeth Archibold: Redacción del documento y verificación de gramática y ortografía, stakeholders del punto 2, pregunta 5 de presentación.

- Rolando Barría: Requisitos funcionales y no funcionales del punto 2, pregunta 3 de presentación.

- Javier Acuña: Visión y objetivos del punto 2, pregunta 6 de presentación.

- Rafael Rivera: Roadmap y riesgos del punto 2, pregunta 4 de presentación.

- Diego Sanjur: Casos de uso e historias de usuario del punto 2, pregunta 7 de presentación.

Observaciones:

- No se tomaron en cuenta para la organización los puntos 3 a 6 porque dependen de los resultados del análisis de la tabla del punto 2, que en el momento no se tenían.

# Accionables

| Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Backlog del punto 2 (Impacto sobre el proyecto), preguntas 1 y 2 de presentación | Jorge Valderrama | Jueves 9 de julio de 2026 (a más tardar 8 PM) |
| Redacción del documento y verificación de gramática y ortografía, stakeholders del punto 2, pregunta 5 de presentación. | Elizabeth Archibold | Jueves 9 de julio de 2026 (a más tardar 8 PM) |
| Requisitos funcionales y no funcionales del punto 2, pregunta 3 de presentación. | Rolando Barría | Jueves 9 de julio de 2026 (a más tardar 8 PM) |
| Visión y objetivos del punto 2, pregunta 6 de presentación | Javier Acuña | Jueves 9 de julio de 2026 (a más tardar 8 PM) |
| Roadmap y riesgos del punto 2, pregunta 4 de presentación | Rafael Rivera | Jueves 9 de julio de 2026 (a más tardar 8 PM) |
| Casos de uso e historias de usuario del punto 2, pregunta 7 de presentación. | Diego Sanjur | Jueves 9 de julio de 2026 (a más tardar 8 PM) |

Próxima reunión: Por definir si ha de ser necesario.

Fin de la minuta