# Minuta de Reunión

## Proyecto

Campus Digital Companion (CDC)

### Fecha

Lunes 15 de junio de 2026.

### Hora

12:50 PM

### Lugar/Modalidad

Virtual a través de Whatsapp

### Tipo de Reunión

1- Reunión inicial de organización e instalación del equipo

# Participantes

- Aarón Burac – LIDER

- Sergio Villarreal

- Carver Sobers

- Daniel Bravo

# Objetivo

- Distribuir los roles del trabajo para llenar los artefactos correspondientes a la Fase 1.

# Temas Tratados

## 1. Artefactos para la Plantilla unificada

- Planificación Inicial de Alto Nivel

- Visión

- Deuda Técnica Identificada de Campus Digital Companion

- Modelo de negocio

- Roadmap Preliminar

- Registro de Stakeholders

Observaciones:

- Se organizaron los artefactos y se dividieron de forma correspondiente entre los miembros del equipo.

- Daniel Bravo, le correspondió trabajar en el artefacto Visión.

- Sergio Villareal, se le asignó el artefacto sobre Deuda Técnica.

- Carver Sobers, le correspondió trabajar en el artefacto sobre Planificación Inicial de Alto Nivel y Registro de Stakeholders.

### Conclusiones/Acuerdos

- Los miembros del equipo estuvieron de acuerdo en trabajar en estos artefactos. Se compartieron los documentos disponibles del repositorio de Campus Digital Companion.

- Aarón Burac como líder se le asignó la tarea de revisar los documentos trabajados entre los miembros del equipo, para mantener consistencia con la propuesta del equipo.

- El equipo 6, se le asignó trabajar la plantilla vacía sobre Planificación Inicial de Alto Nivel para que los equipos puedan llenarla.

# Accionables

| Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| - Plantilla de Planificación Inicial de Alto Nivel y Registro de Stakeholders | Carver Sobers | 15-6-2026 |
| - Plantilla de Visión | Daniel Bravo | 15-6-2026 |
| - Plantilla de Deuda Técnica | Sergio Villarreal | 15-6-2026 |
| - Revisión de las plantillas | Aarón Burac | 15-6-2026 |

Próxima reunión:

Jueves 18 de Junio de 2026.

Fin de la minuta