# Minuta de Reunión

## Proyecto

Campus Digital Companion (CDC)

### Fecha

12 de abril de 2024

### Hora

09:00 AM – 10:15 AM

### Lugar

Sala de Innovación Digital

### Tipo de Reunión

Seguimiento Proyecto Piloto

# Participantes

- Ana Rodríguez – Dirección de Innovación

- Carlos Pérez – Coordinador Académico

- Miguel Sánchez – Departamento TI

- Laura Gómez – Analista Funcional

# Objetivo

Revisar comentarios recibidos de estudiantes participantes del programa piloto y discutir posibles mejoras para futuras versiones del producto.

# Temas Tratados

## 1. Uso de la Aplicación

Se revisaron comentarios generales de estudiantes participantes.

Observaciones reportadas:

- La aplicación resulta útil para registrar tareas.

- Los estudiantes continúan utilizando herramientas externas para organizar calendarios.

- La funcionalidad de eventos presenta baja utilización.

## 2. Solicitud de Integración con Google Calendar

Se discutió la posibilidad de sincronizar tareas y eventos con Google Calendar.

Comentarios:

- La solicitud aparece repetidamente en las encuestas.

- La funcionalidad podría aumentar la adopción.

- Existen dudas sobre el esfuerzo técnico requerido.

### Acuerdo

La funcionalidad será evaluada para una futura versión.

### Responsable

Departamento TI

### Fecha objetivo

Pendiente definir.

## 3. Notificaciones

Se revisó el comportamiento actual de las notificaciones.

Comentarios:

- Algunos estudiantes indican que las notificaciones son poco relevantes.

- Se sugiere explorar mecanismos de personalización.

### Acuerdo

Analizar opciones de configuración personalizada.

### Responsable

Equipo de Innovación

## 4. Integración con Sistemas Institucionales

Se mencionó la posibilidad de integrar CDC con plataformas académicas existentes.

No se tomaron decisiones formales.

El tema queda pendiente para futuras reuniones.

# Riesgos Identificados

## R-01

Baja adopción estudiantil.

## R-02

Limitaciones presupuestarias para nuevas funcionalidades.

## R-03

Dependencia de sistemas externos.

# Acciones Pendientes

| ID | Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AP-01 | Analizar integración Google Calendar | TI | Pendiente |
| AP-02 | Revisar estrategia de notificaciones | Innovación | Pendiente |
| AP-03 | Evaluar futuras integraciones | Innovación | Pendiente |

# Observaciones Finales

Se considera necesario recopilar información adicional antes de priorizar nuevas iniciativas.

No se definieron fechas de implementación para las funcionalidades discutidas.

Próxima reunión:

Pendiente programación.

Fin de la minuta