# Minuta de Reunión

## Proyecto

Campus Digital Companion (CDC)

### Fecha

08 de junio de 2024

### Hora

02:00 PM – 03:30 PM

### Lugar

Dirección de Innovación Digital

### Tipo de Reunión

Revisión Estratégica del Producto

# Participantes

- Ana Rodríguez – Dirección de Innovación

- Roberto Medina – Rectoría

- Miguel Sánchez – Departamento TI

- Laura Gómez – Analista Funcional

- Carlos Pérez – Coordinador Académico

# Objetivo

Evaluar posibles iniciativas para incrementar el valor percibido por los estudiantes y mejorar la adopción del producto.

# Temas Tratados

## 1. Estado Actual del Proyecto

Se revisaron indicadores preliminares de utilización del piloto.

Observaciones:

- La adopción continúa siendo inferior a la esperada.

- Los estudiantes utilizan principalmente las funcionalidades de tareas.

- Las funcionalidades de eventos presentan baja participación.

- Las notificaciones continúan mostrando poca interacción.

## 2. Diferenciación del Producto

La Rectoría manifestó preocupación respecto al posicionamiento actual del sistema.

Comentarios:

- Existen múltiples aplicaciones que permiten gestionar tareas.

- No se identifica claramente qué hace diferente a CDC.

- Se considera necesario fortalecer la propuesta de valor.

### Acuerdo

Analizar posibles estrategias de diferenciación.

### Responsable

Dirección de Innovación

## 3. Capacidades Basadas en Inteligencia Artificial

Se discutieron tendencias observadas en el mercado relacionadas con asistentes inteligentes y sistemas de recomendación.

Ideas planteadas:

- Recomendaciones académicas personalizadas.

- Asistente virtual para preguntas frecuentes.

- Sugerencias automáticas de actividades.

- Alertas preventivas para estudiantes con bajo nivel de participación.

### Observaciones

No existe análisis formal de viabilidad.

No existe presupuesto aprobado.

No se dispone de requisitos asociados.

### Acuerdo

Explorar oportunidades futuras relacionadas con inteligencia artificial.

### Estado

Pendiente evaluación.

## 4. Integración con Moodle

Se discutió la posibilidad de integrar CDC con la plataforma académica institucional.

Beneficios identificados:

- Reducción de tareas manuales.

- Mayor utilidad para los estudiantes.

- Mejor sincronización académica.

### Observaciones

No se dispone de estimación técnica.

No se identificaron dependencias.

### Estado

Pendiente análisis.

## 5. Experiencia Móvil

Se recibieron comentarios relacionados con el uso desde dispositivos móviles.

Observaciones:

- Algunos estudiantes consideran que la navegación es compleja.

- Se reportan dificultades en pantallas pequeñas.

- Se sugiere revisar experiencia móvil antes de incorporar nuevas funcionalidades.

# Riesgos Identificados

## R-04

Incorporar nuevas funcionalidades sin resolver problemas actuales de experiencia de usuario.

## R-05

Incrementar complejidad funcional sin una visión clara del producto.

## R-06

Invertir en iniciativas de IA sin validación previa de necesidades reales.

# Acciones Pendientes

| ID | Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AP-04 | Analizar propuesta de valor del producto | Innovación | Pendiente |
| AP-05 | Evaluar oportunidades de IA | Innovación | Pendiente |
| AP-06 | Analizar integración Moodle | TI | Pendiente |
| AP-07 | Revisar experiencia móvil | Innovación | Pendiente |

# Comentarios Relevantes

Durante la reunión se destacó que el producto podría evolucionar desde una herramienta de organización académica hacia una plataforma más integral de acompañamiento estudiantil.

No se tomaron decisiones formales respecto a esta posible evolución.

# Próxima reunión

Pendiente programación.

Fin de la minuta